

OUPE N°6



GROUPE N°6 NOM DU PROJET: [PHP] PROJETMVC

# Fiche d’itération 5

Auteurs :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteurs | Approbateurs | Validation |
| MONTIGNEAUX  KESSAS | LACUBE | Samir AZZAG |
| Rédigé le : 1/11/17 | Approuvé le : 3/11/17 |  |

Diffusion :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diffusion |  | Externe |
| **À :** | samir.azzag@ynov.com |  |
| **Copies à :** | LACUBE  DEHAIRS  BODRERO |  |

Document de référence :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Libellé |  | Document |
| Fiche Itération 4.0 | FI4.pdf |  |

Historique :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Version | Auteurs | Approbateurs | Date | Historique des évolutions |
| 1.0 | MONTIGNEAUX | KESSAS  LACUBE | 07/10/17 | Mise en place du projet |
| 2.0 | KESSAS | MONTIGNEAUX  LACUBE | 13/10/17 | Ajout des scénarios |
| 3.0 | DESHAIRS | KESSAS  MONTIGNEAUX  LACUBE | 19/10/17 | Mise à jour du rapport |
| 4.0 | MONTIGNEAUX | KESSAS  LACUBE | 26/10/17 | Réalisation de l’itération 4 |
| 5.0 | MONTIGNEAUX  KESSAS | LACUBE | 1/11/17 | Réalisation de l’itération 5/ fin du projet |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des tâches | Auteurs | Approbateurs | Date début | Rendu  Prévisionnel | Rendu réel | Notes |
| Mise à jour du TRELLO | MONTIGNEAUX | KESSAS  MONTIGNEAUX  LACUBE | 30/10/17 | 04/11/17 | 04/11/17 |  |
| Test du code déjà présent | LACUBE  MONTIGNEAUX  BODRERO | KESSAS  MONTIGNEAUX  LACUBE | 30/10/17 | 04/11/17 | 04/11/17 |  |
| Rédaction FI5 | MONTIGNEAUX  KESSAS | MONTIGNEAUX  KESSAS  LACUBE | 01/11/17 | 01/11/17 | 04/11/17 |  |
| CR7 | KESSAS  MONTIGNAUX | MONTIGNEAUX  LACUBE  KESSAS  BODRERO | 01/11/17 | 01/11/17 | 04/11/17 |  |
| Gantt Actualisé | KESSAS  MONTIGNEAUX | KESSAS  MONTIGNEAUX  LACUBE | 01/11/17 | 04/11/17 | 04/11/17 |  |
| Rapport V5 | MONTIGNEAUX  KESSAS | DESHAIRS  MONTIGNEAUX  LACUBE | 01/11/17 | 26/10/17 | 26/10/17 |  |
| Réalisation des tests fonctionnels | MONTIGNEAUX  KESSAS | LACUBE  MONTIGNEAUX  KESSAS | 01/11/17 | 01/11/17 | 01/11/17 | rapport\_test\_fonctionnels.pdf |
| Programmation : mise en place des commentaires | BODRERO | MONTIGNEAUX | 31/10/17 | 03/11/17 | 03/11/17 |  |
| Programmation : fonction recherche | LACUBE  DESHAIRS | LACUBE  DEHAIRS  KESSAS | 30/10/17 | 31/10/17 | 31/10/17 |  |
| Programmation :  Réalisation du bonus | LACUBE | MONTIGNEAUX | 31/10/17 | 04/11/17 | 04/11/17 |  |
| Programmation :  Affichage des sondages sur la page d’accueil | LACUBE | KESSAS  MONTIGNEAUX | 30/10/17 | 03/11/17 | 31/10/17 |  |
| Programmation :  Amélioration de l’IHM (CSS) | LACUBE | KESSAS  DESHAIRS | 31/10/17 | 04/11/17 | 04/11/17 |  |